УТВЕРЖДЕНА

проект  Решением   сессии

Совета депутатов

Изумрудновского сельсовета

от  07.04.  2016г. №46

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Изумрудновского  сельсовета

Ирбейского  района Красноярского края

на 2016-2019 годы и на перспективу до 2020 года

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Изумрудновского сельсовета Ирбейского района Красноярского края на 2016-2019гг.и на период до 2020года (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Изумрудновского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Заказчик программы | Администрация Изумрудновского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Разработчик программы | -Администрация Изумрудновского сельсовета Ирбейского района Красноярского края - |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Изумрудновского сельсовета; |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Изумрудновского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Изумрудновского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Изумрудновского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2016- 2019 гг. и на период до 2020 года |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. - ремонт водопроводных сетей. |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Изумрудновского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; МУП « Лидер » |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Изумрудновского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Изумрудновского сельсовета ; |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2016 - 2020 гг. составит 25132,27 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2016 г. – 768,438 тыс. руб.; - 2017 г. – 754,741 тыс. руб.; - 2018 г. - 756,554 тыс. руб.; - 2019 г. – 775,447 тыс. руб.; - 2020 г – 2020гг. – 794,836 тыс. руб. - Безвозмездное перечисление - 2016 г. – 3561,872 тыс. руб.; - 2017 г. – 2983,865 тыс. руб.; - 2018 г. – 2855,406 тыс. руб.; - 2019 г. – 2946,79 тыс. руб. - 2020 г. – 2020гг.-2999,96 тыс. руб. |  |

Введение

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУМРУДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Сельское поселение Изумрудновского сельсовета  расположено в восточной части Красноярского края Ирбейского района  на расстоянии  198 км от  областного центра г.Красноярск, в 6,5 км от районного  центра  с.ИРбейское.  Муниципальное образование Изумрудновский  сельсовет граничит: Верхнеуринский сельсовет, Ирбейский сельсовет.

Рельеф местности – равнина, лесостепь.  Климат резко-континентальный Зима суровая,  с резкими перепадами дневной и ночной температуры. Максимальная температура в летние месяца достигает до 40 градусов, в зимние месяца до -47градусов. Преобладающий ветер  западного и юго-западного  направления.

Грунт серо-лесной, оподзоленный. Растительность смешанная .

Умеренно развитая речная сеть, основные реки Кан

1.2. Население и населенные пункты Изумрудновского сельского поселения.

Территория Изумрудновского сельского поселения  в административных границах составляет – 13929,86 гектар.

Численность поселения составляет  877  чел.

В состав Изумрудновского сельсовета  входят 2 населенных пункта: п.Изумрудный - 687 чел.,  п.Малый Ирбей  -190 чел.,. На протяжении последних лет численность населения снижается. Этнический состав населения следующий: русские.

1.3. Экономическая характеристика Изумрудновского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая  земельная площадь,  занятая под сельхозугодиями составляет 2293 га., но не вся земля используется. На территории Изумрудновского сельсовета арендует одно сельхозпредприятие  землю под посев.

Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств. В 2009г. 2 семьи пожелали оформить земельные доли в собственность, были получены льготные кредиты на приобретение сельхозтехники и животных. Все это способствует развитию и укреплению личных подсобных хозяйств.

б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует один   ФАП, который  обслуживает п.Изумрудный, п.Малый Ирбей

в) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность одна  общеобразовательная школа в п.Изумрудный, одно дошкольное учреждение – Изумрудновский детский сад.

г) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 5 магазинов.

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут подвоза учащихся из п.Малый Ирбей в школу п.Изумрудный,   маршрут движения рейсового автобуса  «Ирбейское-п.Изумрудный-п Малый Ирбей».

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

- Жилой фонд составляет 12,9 тыс.кв.м. в том числе муниципальное жилье 0,372 тыс.кв.м., частное жилье 8.9 тыс. кв.м. На  территории  Изумрудновского сельсовета расположено 214 дворов.

Теплоснабжение

На территории поселения функционирует 3 котельные, работающие на угле.  В хозяйственное ведение МУП «Ирбейское жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 кательная. Отдельная котельная отапливает объекты социальной сферы - школу, здание детского сада, Отдельная котельная для СДК п.Изумрудный. Общая протяженность тепловых сетей – 6,5 км, из них нуждается в замене 0,2 км.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктов Изумрудновского сельсовета являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 12,0 км., вся водопроводная сеть нуждается в замене. по п.Изумрудный составляет  6,5км , по п.Малый Ирбей составляет 4,0 км. Водоснабжение Изумрудновского МО представлено 2 скважинами, расположенными в: п.Изумрудный   – 1 шт, п.Малый Ирбей- 1 шт.. Имеется в п.Изумрудный. 3 водоразборных колонок , в п.Малый Ирбей 3 водоразборных колонок .

Электроснабжение

Электроснабжение Изумрудновского сельсовета  обеспечивает   региональные электрические сети – Ирбейского района.

Газоснабжение

Жители Изумрудновского сельсовета  обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется с с.Ирбейское

ТБО

На территории Изумрудновского сельсовета земельного участка  под размещение полигона твердых бытовых отходов не имеется .ТБО вывозятся на земли Ирбейского сельсовета на полигон ТБО.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

А) Железнодорожный транспорт.

Ближайшая  железнодорожная станция – ст. Ирбей  находится в 5 км к западу от с.Ирбейское

Б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| Наименование направления | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрипоселковые дороги | 15 | 8.0 | 8.0 | От грунтового до щебеночного |
| Водопропускные трубы по дорогам, шт | 5 |  |  |  |

В) Транспортные сооружения.

- мосты - отсутствуют

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Изумрудновского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 2.8 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,3 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 2.1 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,9 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 2 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 2.12.12.122222.1222.21222 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 12,0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Изумрудновского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие МУП « Лидер»

Основными целями в деятельности МУП «Лидер» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории п.Изумрудный.

- водоснабжение 1 населенного пункта Ирбейского района.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 70%.

2.2. Существующая система водоснабжения

Изумрудновского сельсовета и   перспектива ее развития.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Изумрудновском  сельсовете МУП «Лидер»» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод п.Изумрудный - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 687 человека. На весь обслуживаемый объем имеется 2  скважины № 1175, год бурения -1969 г., глубина 130 метра, и № 13153, год бурения-1974 г.,глубина-85 м., зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. В п.Изумрудный скважина  обслуживает весь поселок, котельную, магазины, школу, детский сад, клуб имеется 4 водоразборных колонок и к 116 домам проведен водопровод.

Водоснабжение водопроводной сети   осуществляется из водозаборной скважины № 13153 с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть п.Изумрудный. Существующая трасса водопровода проходит по улицам п.Изумрудный - Центральная, Гагарина, Новая, Школьная, Молодёжная, 70 лет Октября, 60 лет Октября. На этих улицах имеется 4 водозаборных колонок.

. Протяженность водопроводной сети по п.Изумрудный составляет 6,5 км. Вся водопроводная сеть подлежит замене в п.Изумрудный , чтобы  удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды . Качество  подаваемой воды  не всегда соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

В связи с подведением водопровода к домам, увеличился водоразбор. В связи со 100% износом водопроводной сети остро стоит вопрос об изыскании и введение в строй новой водопроводной сети  в  п.Изумрудный в ближайшие 10 лет.

Водопровод п.Малый Ирбей - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 190 человек.  На территории  деревни находятся 1 водонапорная скважина. № 8322, год бурения-1968г.,глубина-75м., № 14571, год бурения-1977 г., глубина бурения- 67 м., № 14591, год бурения- 1977 г., глубина – 65 м. зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть.

Протяженность водопроводных сетей составляет 4 км. Водопроводная сеть обслуживает улицы – Железнодорожная, Школьная.  Имеется 4 водоразборных колонок, подведен водопровод к 12 дому. Вся водопроводная сеть нуждается  замене , чтобы  удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды и качество  подаваемой воды.

Развитие системы водоснабжения п.Изумрудный, п.Малый Ирбей

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Изумрудновского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Изумрудновского сельсовета имеется 40  контейнеров , сбор и вывоз ТБО осуществляется с помощью МУП «Лдер»

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Изумрудновского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Изумрудновского сельсовета постановлением администрации Изумрудновского сельсовета утверждена муниципальная целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Изумрудновского сельсовета на 2010-2014годы».

В 2013 году администрация Изумрудновского сельсовета  установила   приборы учета электроэнергии на улицах в п.Изумрудный, п.Малый Ирбей.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2017 году администрация Изумрудновского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Изумрудновского сельсовета предоставит возможность предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-водоснабжению, а также  обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Изумрудновского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Изумрудновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения п.Изумрудный, п.Малый Ирбей

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Изумрудновского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

- 5. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 76%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2016-2017 гг |  | 2018-2020гг |  | Последующие года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Красноярского края  платы за коммунальные услуги».

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2016-2019  года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется  ,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2016г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2016-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2020 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Проект и строительство очистных сооружений на скважинного водозабора: Реконструкция (замена старого) водопроводной сети п.Изумрудный | 2017 2018-2020 | МБ | 1400.0 | 600.0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
|  |  |  | ОБ | 12600.0 | 5400.0 |  |  | 5400,0 |  |  |  |  |  | 7200,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проект и строительство очистных сооружений на скважинного водозабора Реконструкция (замена старого) водопроводной сети п.Малый Ирбей | 2016 2018-2020 | МБ | 1200 | 400.0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 800,0 |
|  |  |  | ОБ | 10800.0 | 3600.0 |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 7200,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 26000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 6000,0 |  | 4000,0 | 0 |  | 0 | 16000,0 |
|  |  |  | МБ | 2600,0 | 1000,0 |  |  | 600,0 |  | 400,0 |  |  |  | 1600,0 |
|  |  |  | ОБ | 23400,0 | 9000,0 |  |  | 5400,0 |  | 3600,0 |  |  |  | 14400,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018г. тыс. руб. | Сумма на 2019г. тыс. руб. | Сумма на 2020г. тыс. руб. | . | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 555,0 | 1825,0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  | 2960,0 | 15600,0 |
| ВИ |  |  |  |  |  |  | 185,0 | 75,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3700,0 | 17500,0 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 385,0 |  |  | 60,0 | 165,0 | 100,0 |  | 60,0 |